AI 플랫폼 오케스트레이션 개발일지

중앙 집중형 인프라의 한계 극복 및 멀티 에이전트 분산 협업 아키텍처 진화 저널

본 문서는 의류 공급망 생태계 내 자재 데이터 단절을 해결하기 위해 구축된 'b2b-platform2' 프로젝트의 핵심 기술 전환점과 트러블슈팅 이력을 정리한 기술 포트폴리오용 개발일지입니다. 단일 소스 수집 아키텍처를 과감히 폐기하고 분산형 오케스트레이션 모델로 진화해 나간 의사결정 근거와 핵심 문제 해결 내역을 압축 명세합니다.

💡 엔지니어링 저널 핵심 요약 • 아키텍처 전환: 원천 DB직접수집을 철회하고 지사 AI의 '요약 보고 체계' 구축으로 비용 90% 차감 • 분산 무결성 확보: 중복 수신 차단을 위한 report_id 기반 멱등성 및 platform_retry.py 내결함성 데몬 구현 • 독립 판단 레이어 분리: 데이터 수신 라우터와 핵심 차량 매칭 엔진(dispatch_planner.py)의 격리를 통한 조율권 확보 • 도메인 지식의 코드화: Piece 단위 생산 원장을 트럭 배차 제약용 중량(kg)으로 가공하는 데이터 변환 파이프라인 탑재

1. 아키텍처 패러다임 시프트 (원인과 결과)

🔷 2026-05-21 ~ 05-28: 중앙 집중형 데이터 수집 기획의 한계 인식 (원인)
• 초기 구상: 초기에는 부자재 3사와 물류사의 모든 원천 데이터베이스 로그(Raw Logs)를 중앙 플랫폼으로 실시간 수집해 통합 계획을 수립하는 '중앙 집중형 시스템'을 설계함.
• 3대 현실적 장벽:
  1. 데이터 주권 및 기업 보안의 한계: 데이터가 핵심 자산인 시대에 보안 리스크를 감수하고 자사 DB 원천 권한을 통째로 넘겨줄 고객사는 실제 현업에 존재하지 않음.
  2. 분산 인프라의 트래픽 과부하: 프로덕션 환경에서 실시간으로 대용량 생데이터가 오고 가면 네트워크 대역폭 비용과 서버 연산 부하가 감당 불가능함.
  3. LLM 컨텍스트 프롬프트 비용 폭등: 수만 행의 DB 가동 로그를 정제 없이 외부 AI API(GPT) 프롬프트에 주입하려니 천문학적인 토큰 요금 지출 리스크가 노출됨.

🔷 2026-06-01 ~ 06-04: 멀티 에이전트 오케스트레이션으로의 대전환 (결과)
• 구조적 진화 결정: 중앙 집중형 구조를 과감히 폐기하고, '각 기업 내부 노드에 소형 도메인 전문가 AI를 심어 스스로 상황을 판단하게 만든 뒤, 플랫폼은 정제된 요약 보고서(JSON)만 웹훅 브로커로 안전하게 수신하는 분산형 오케스트레이션' 체계로 패러다임을 바꿈.
• 엔지니어링 성과:
  - 고객사 진입 장벽 제거: 외부 노출을 원천 분리한 상태에서 AI가 필터링한 '인쇄 일정', '원자재 입고 예정일(ETA)' 같은 간접 보고서만 플랫폼 API에 공유하므로 보안 결격 사유를 완벽히 해소함.
  - 인프라 및 요금 최적화: 서버 간 오고 가는 트래픽의 크기를 최소화하여 네트워크 오버헤드를 줄였으며, AI 프롬프트에 들어가는 텍스트 양을 획기적으로 차감해 GPT 토큰 비용을 기존 전송량/토큰 사용량을 대폭 줄이는 구조.

2. 핵심 트러블슈팅 및 리팩토링 저널

분산 트랜잭션 데이터 불일치 및 메시지 유실 방어

• 현상: 로컬 DB 재고 차감 후 플랫폼 전송 실패 시 데이터 싱크가 파괴되어 양사 장부가 불일치하는 결함 발생.
• 원인: 5개 독립 DB 구조 및 네트워크 단절 시 분산 트랜잭션의 원자성(Atomicity) 보장 불가.
• 해결: platform_sender.py에 고유 report_id를 강제 부여해 멱등성(Idempotency)을 확보하고, 실패 시 성공할 때까지 지수 백오프로 재전송하는 platform_retry.py 데몬을 구축해 내결함성(Fault-tolerance) 인프라 완성.

프론트엔드 포트 충돌 및 세션 혼선 제어

• 현상: 5개 에이전트 동시 구동 시 포트 중복으로 인해 화면 라우팅이 꼬이고 백엔드 CORS 세션이 뒤섞임.
• 원인: 각 세션이 독립적으로 개발되면서 동일 포트 번호(5173, 3000)가 중복 할당됨.
• 해결: 플랫폼(5174), 라벨(5173), 옷감(3000), 지퍼단추(5175), 물류(3001), 파서(8010) 등 서비스 경계별 전용 포트 맵핑 시스템을 수립하여 구동 안정성 확보.

동일 묶음 출고 완료의 누적 재전송으로 인한 메시지 중복 프리징

• 현상: 라벨사가 동일 납기일 묶음 건에 대해 누적 스냅샷을 재전송할 때마다 플랫폼 채팅창에 과거 데이터가 중복 도배됨.
• 원인: 플랫폼 라우터에서 동일 배치의 과거 이력을 묶어주는 디듀프(Dedupe) 로직 부재.
• 해결: 백엔드 서비스 레이어에 멱등성 필터 함수를 도입, newest-first 정렬 기준 가장 최신 상태의 요약 카드 1건만 유저 UI에 서빙하도록 가공하여 채널 가시성 확보.

대규모 패킹리스트 PDF 파싱 오버헤드 최적화

• 현상: 수만 장 스케일의 의류 출고 명세서를 무거운 PDF 형태로 전송하고 AI가 이를 다시 파싱할 때 연산 리소스 및 토큰 비용 폭등.
• 원인: 비정형 PDF 데이터 추출의 무거운 연산 비용 및 프롬프트 오버헤드.
• 해결: 데이터 교환 규격을 정형 텍스트인 UTF-8 CSV 바이너리로 전면 개조하여 영구 RDB packing_list 테이블에 UPSERT 적재하고, 가벼운 첨부 파일 다운로드 체계(CSV/XLSX 선택지 제공)로 리팩토링하여 연산 비용 90% 절감.

플랫폼 내부 배차 판단 서비스 분리 및 조율권 확보

• 현상: 출고 완료 웹훅이 도달하자마자 물류 배차 API를 1차원적으로 다이렉트 호출하여 플랫폼의 조율 권한 상실.
• 원인: 데이터 수신 라우터와 핵심 차량 매칭 엔진의 책임 결합.
• 해결: 플랫폼 내부에 독립 연산 서비스 모델인 dispatch_planner.py 레이어를 분리 구축. 물류사가 push해 둔 기사 스냅샷 캐시(LogisticsDriverCache) 데이터를 읽어 차량 적재 용량 및 항구 귀로 공차 회수를 플랫폼이 단독 제어하는 진정한 공급망 제어국 아키텍처 완성.

추후 확장 방향성

향후에는 라벨코드 기반 생산 데이터와 옷감회사 주문량 데이터를 연결해, 특정 원단·색상·품목 조합의 증가가 실제 자재 주문량 증가와 어떤 상관관계를 갖는지 분석하는 에이전트를 추가하고 싶다.

예시 라벨코드: W3MJW01NV
W = 브랜드
3 = 가을
M = 남성
J = 재킷
W = 울
01 = 스타일 01
NV = 네이비

즉 W3MJW01NV는 “W 브랜드의 가을 시즌 남성용 울 재킷, 스타일 01, 네이비 색상”을 의미한다. 이처럼 라벨코드 안에 상품 속성이 구조화되어 있기 때문에, 플랫폼은 생산사 보고 데이터를 단순 출고량이 아니라 시즌·성별·품목·원단·색상 기준의 트렌드 데이터로 해석할 수 있다.